Załącznik do Uchwały nr 1012/194/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 23.05.2017 r.

ANEKS NR 3

do Umowy nr 753/KT/2016 z dnia 05.04.2016 r.
wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.12.2016 r. i aneksem nr 2 z dnia 23.02.2017 r.

zawarty w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………….             -    ……………………………..

2. …………………………………….             -    ……………………………..

a

Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 63-700 Krotoszyn, 
ul. Ostrowska 122, posiadającą REGON: 301567627 i NIP 621 - 18 – 03 – 006, zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Poznaniu, pod numerem KRS 0000592068,

reprezentowana przez:

1. Szymona Piduch             -  Prezesa Zarządu

2. Michała Krauze               -  Wiceprezesa Zarządu

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Umowy nr 753/KT/2016 z dnia 05.04.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.12.2016 r. i aneksem nr 2 z dnia 23.02.2017 r. Strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks nr 3 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 Spółka Akcyjna.

Zarząd Województwa Śląskiego                                                 Centrum Wynajmu Nieruchomości 
2 Spółka Akcyjna