Załącznik do Uchwały nr 814/187/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19.04.2017 r.

ANEKS NR  22 / 2017

do Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011 roku na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz 
ze skompletowaniem dokumentacji formalno – prawnej i geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję dla przedsięwzięcia „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią 
w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”

zawarty w dniu …………………………….

pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

- ………………………..……………….….. - …………………………………………………

- ………………………..…………………... - …………………………………………………

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-21-53-084, zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000036656

reprezentowaną przez

Pana Remigiusza Rolnika - Dyrektora działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 08 lutego 2011r. do podpisania niniejszego aneksu, którego udzielił Prezes Zarządu Fédéric Nicolon

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

przy udziale

firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Biuro Regionalne Południe 
w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, działającej na podstawie umowy nr 1334/KT/2009 
z dnia 27.05.2009r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”

zwanej w treści umowy „Zarządzającym projektem”

§ 1

Na podstawie § 15 pkt 2.1.3. a) Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę: w § 4 lit. a przyjmuje brzmienie:

„Koncepcja programowa – do 31.07.2017r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.

§ 4

Aneks sporządzony został w czterech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zarządzającego projektem.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM