Załącznik do Uchwały nr 450/175/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 1.03.2017 r.

- POROZUMIENIE

zawarte w  dniu ……..………..2017 r., w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

……………………..….…. – ………………………..,

……………………..….…. – ………………………..,

a

Gminą Myszków z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26:

REGON: 151398497

NIP: 577-19-52-646

reprezentowaną przez:

Włodzimierza Żaka – Burmistrza Miasta Myszków,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Porozumienia

- Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych obowiązków wraz z określeniem zasad współpracy Stron w związku z potrzebą zrealizowania przez dwóch inwestorów robót budowlanych w pasie drogowym DW 793, składających się na dwa odrębne zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406”
- zwanego dalej „zadaniem nr 1”, którego inwestorem jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków” – zwanego dalej „zadaniem nr 2”, którego inwestorem jest Gmina Myszków.

- Strony stwierdzają zgodnie, że Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia zrealizowania przez Gminę Myszków decyzji Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 z dnia 19.12.2016 r. wyznaczającej ramy techniczne i prawne realizacji zadania nr 2 w pasie drogowym DW 793, poprzez działanie jakim jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wspólne udzielenie zamówień publicznych w ramach przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- jednego postępowania na świadczenie usługi konsultanta obejmującej zadania nr 1 i 2;

- jednego postępowania na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakres zadań nr 1 i 2.

- W celu realizacji Porozumienia, Strony, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, wyznaczają spośród siebie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach (zwanego dalej ZDW w Katowicach), który zgodnie z aktem powołania działa w imieniu i na rzecz Województwa Śląskiego, upoważnionego przez Strony do:

- przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa 
w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia, wraz z wcześniejszym przygotowaniem dla nich specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- do udzielenia tych zamówień w imieniu i na rzecz Stron,

- do reprezentowania Zamawiającego przed Prezesem UZP oraz w postępowaniach przed  Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej przez wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw,

określając szczegółowo obowiązki Stron porozumienia w § 2 niniejszego Porozumienia.

- Zakres zadania nr 1 określonego w §1 ust. 1 pkt. 1) niniejszego Porozumienia na podstawie wydanej Decyzji Wojewody Śląskiego Nr 10/2015 z dnia 16.12.2015r. znak sprawy: IFXIII.7820.67.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki-Myszków od km 26+975 do km 32+406” obejmuje wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi wojewódzkiej 793 na ww. odcinku.

- Zakres zadania nr 2 określonego w §1 ust. 1 pkt. 2) niniejszego Porozumienia na podstawie wydanych zgłoszeń, decyzji, tj.: zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę określonych jako: „Budowa sieci i przyłączy grawitacyjnych oraz przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej DW793 od km 31+361 do km 32+399,44”. Łączna długość kanalizacji  L =1588,4m. Przebudowa kabla SN na odcinku długości 30m na działce 6371/1, KM 31+957,50 DW793. Budowa zjazdu indywidualnego do działki 5586/4 w km 31+957,50 DW 793; zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę określonych jako: „Przebudowa wlotu drogi gminnej (ul. Żytnia) do drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki-Myszków”; Decyzją Nr 80/16 z dnia 17.02.2016r. Starosty Myszkowskiego znak sprawy AB.6740.643.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie: budowy drogi w ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotem wód deszczowych do rowu melioracji szczegółowych R-F3, umocnieniem rowu na wylocie oraz przekładką sieci wodociągowej, oraz przekładką sieci elektroenergetycznej, budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i w ul. Żytniej wraz z budową przepompowni PS1 i PS2 oraz budową zalicznikowych linii zasilających dla projektowanych przepompowni ścieków sanitarnych PS1 i PS2 oraz dojazdem do przepompowni PS1oraz przebudową kolidujących sieci SN; obejmuje wykonanie robót budowlanych:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej ) w pasie drogi wojewódzkiej DW793 (ul. Kościuszki) od km 31+361 do km 32+399,34, w pasie drogi gminnej (ul. Żytniej) w Myszkowie na odcinku o długości ok. 190m., wraz z przyłączami i sięgaczami do działek prywatnych lub bocznych dróg,   o łącznej długość kanalizacji  ok.   L=2816m (w tym kanalizacji grawitacyjnej 2250m , kanalizacji tłocznej 566m ),

- budowa przepompowni ścieków PS1 (działka 5586/2 przy ul. Kościuszki ) i PS2(działka 7118/12 przy ul. Żytniej), wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni oraz budową zalicznikowych linii zasilających przepompowni,

- przebudowa kabla SN na działce 6371/1, km 31+957,50 DW793 w ul. Kościuszki,

- utwardzenie działki 5586/4 (dojazd do przepompowni PS1);

- budowę zjazdu indywidualnego do przepompowni PS1 do działki 5586/4 w km 31+957,50 DW 793,

- przebudowa wlotu drogi gminnej w ul. Żytniej do drogi wojewódzkiej DW793,

- budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacja deszczową, wylotem wód deszczowych do rowu melioracji szczegółowych R-F3, umocnieniem rowu na wylocie,

- przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej w ul. Żytniej.

- odtworzenie nawierzchni dróg bocznych po wybudowaniu sięgaczy kanalizacji sanitarnej.

- Gmina Myszków oświadcza, że uzyskane przez nią decyzje administracyjne udzielające pozwolenia na budowę oraz dokonane zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wskazane w ust. 5, umożliwiają zgodną z przepisami prawa budowlanego realizację zadania nr 2.

§ 2

Obowiązki Stron Porozumienia

- Gmina Myszków zobowiązuje się do:

- przygotowania i przekazania do ZDW w Katowicach opisu przedmiotu zamówienia, zgodnego z przepisami ustawy Pzp, dotyczącego świadczenia usługi konsultanta (dla branż sanitarnej, elektrycznej, drogowej) obejmującej zadanie nr 2 – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- przygotowania i przekazania do ZDW w Katowicach kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dla zakresu robót budowlanych opisanego w §1 ust. 5 niniejszego Porozumienia zgodnego z przepisami ustawy Pzp, dotyczącego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2 – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia.                  W ramach opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Gmina Myszków zobowiązana jest przekazać do ZDW w Katowicach kompletną dokumentację projektową dla zadania nr 2 w zakresie umożliwiającym zlecenie i wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2 oraz przenieść do niej prawa autorskie w zakresie wskazanym w § 5;

- przekazania kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie nr 2 opisane w §1 ust. 5 niniejszego Porozumienia  – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- wyznaczenia 2 osób do prac w komisji przetargowej – w terminie 20 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- udziału wyznaczonych osób w pracach komisji przetargowej;

- przygotowywania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania pytania przez ZDW w Katowicach wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielanych wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na ich wniosek, a dotyczących przekazanych przez Gminę Myszków opisów przedmiotu zamówienia, w szczególności wymagających pomocy projektanta przy udzielaniu wyjaśnień;

- pełnienia funkcji inwestora realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2, w tym wykonywania wszystkich przewidzianych przepisami prawa budowlanego obowiązków inwestora,

- zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego w zakresie dot. dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 obejmującego w szczególności: wykonywanie obowiązków wskazanych w § 5, udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i ostatecznym robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2, pisemne potwierdzanie kwalifikacji zmiany w Dzienniku budowy w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia rozwiązań, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych, uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- uczestniczenia upełnomocnionych przedstawicieli Gminy Myszków we wszystkich  naradach koordynacyjnych związanych z realizacją zadania nr 2 oraz na każde wezwanie ZDW w Katowicach lub działającego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego w naradach koordynacyjnych dotyczących zadania nr 1,

- dokonywanie wszystkich odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, robót ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego robót budowalnych stanowiących przedmiot zadania nr 2,

- pokrycia wszelkich kosztów związanych z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu wynikających z projektu i realizacji zadania nr 2,

- pokrycia kosztów finansowych określonych w §4 ust. 3 b) i ust. 5 niniejszego Porozumienia,

- zadośćuczynienia prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania zadania nr 2 lub z pozostawieniem urządzeń kanalizacyjnych stanowiących przedmiot zadania nr 2 na nieruchomości osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do ZDW w Katowicach, Gmina Myszków zobowiązuje się udzielić ZDW w Katowicach wszelkiej niezbędnej pomocy, w celu wyjaśnienia zasadności tych roszczeń oraz zwrócić ZDW w Katowicach wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez ZDW w Katowicach,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej w zakresie dot. zadania nr 2,

- przekazywania ZDW w Katowicach wszelkich informacji dot. okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie w realizacji zadania nr 2,

- zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 10 % kosztów wskazanych w § 4 ust. 5 niniejszego Porozumienia na pokrycie kosztów robót nieprzewidzianych w przedmiarze, a koniecznych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

- pokrycia wszelkich kosztów robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania nr 2 oraz zadania nr 1 w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

- udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania nr 1 
w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zobowiązuje się do:

- przekazania Gminie Myszków zestawienia dokumentów wymaganych do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia;

- ustalenia wartości zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wszczęcia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia, która powinna być tak przygotowana, aby w umowie z Wykonawcą możliwe było wyodrębnienie kosztów dla zadania nr 2, które będzie finansowane przez Gminę Myszków oraz kosztów dla zadania nr 1 w zakresie, który będzie finansowany przez Gminę Myszków, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.12.2016 r. znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16;

- uzgodnienia z Gminą Myszków wzorów umów w sprawie zamówień publicznych objętych Porozumieniem, w szczególności w zakresie postanowień umownych dotyczących płatności Gminy Myszków – najpóźniej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z zapisami niniejszego porozumienia określonymi w § 4 niniejszego Porozumienia;

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań;

- wszczęcia i przeprowadzenia zgodnie z przepisami ustawy Pzp postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w §1 ust. 2 niniejszego Porozumienia;

- zamieszczania ogłoszeń o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych – w przypadkach określonych wart.144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp;

- przekazywania ogłoszeń o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp ;

- udzielenia zamówień (zawarcia umów) Wykonawcom, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

- zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

- przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

- wykazania w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych zawartych umów w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia;

- pełnienia funkcji inwestora realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania 
nr 1 w tym wykonywanie wszystkich przewidzianych przepisami prawa budowlanego obowiązków inwestora;

- z odpowiednim wyprzedzeniem wzywanie Gminy Myszków do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dla robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 1;

- niezwłocznego powiadomienia Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Myszków o zawarciu umów z Wykonawcami z podaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy/ów; oraz przekazania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tych umów Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i Gminie Myszków;

- przekazania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii aneksów do umów - niezwłocznie po ich zawarciu;

- niezwłocznego przekazywania Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w uzgodnieniu z Gminą Myszków informacji o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie w realizacji zadania wraz z propozycją działań zaradczych;

- Wszelkie koszty za roboty dodatkowe dotyczące zakresu zadania nr 2 oraz zadania nr 1 w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 ponosić będzie Gmina Myszków w oparciu  o uprzednio spisany protokół/protokół konieczności przez przedstawicieli ZDW w Katowicach oraz Gminy Myszków uczestniczących w realizacji umów.

§ 3

Termin Porozumienia

- Strony stwierdzają zgodnie, że Porozumienie zawiązane zostało na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych wskazanych w § 1 ust. 1.

- Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporu sądowego z wykonawcami robót lub usług wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia, wyłącznie uprawnionym do reprezentacji Stron będzie Województwo Śląskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Szczegółowe zasady współpracy oraz ponoszenia związanych z tym kosztów finansowych zostaną określone w aneksie do niniejszego Porozumienia.

§ 4

Zasady finansowania przedsięwzięcia

- Wszelkie koszty wynikłe z udzielenia wspólnych zamówień Strony ponoszą odpowiednio jak dla zadań własnych.

- Gmina Myszków posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego tj. zadania nr 2 oraz zadania nr 1 w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16. Gmina Myszków oświadcza, że uwzględniła środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków. Potwierdzenie zapewnienia środków na realizację zostanie zawarte w odpowiednich uchwałach Rady Miasta w Myszkowie dotyczących budżetu na dany rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

- Szacunkowy koszt zadania nr 1 wynosi 35 458 376,40 zł (wartość brutto), w tym:

- w zakresie na świadczenie usługi konsultanta 713 203,20 zł (wartość brutto) – płatne ze środków Województwa Śląskiego,

- w zakresie wykonania robót budowlanych 34 745 173,20 zł. (wartość brutto), w tym koszty odtworzenia konstrukcji jezdni na szerokości 1,50 m i długości wykonywanych robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 793, zgodnie z decyzją z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 w kwocie brutto: 380 637,84 zł – płatne ze środków własnych Gminy Myszków w ramach pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu, 
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 18) niniejszego Porozumienia.

- Koszt zadania nr 1 ponosi w całości Województwo Śląskie z zastrzeżeniem środków związanych z realizacją decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16, o której mowa w ust. 3 b). Dla zadania nr 1 Województwo Śląskie uzyskało Decyzję nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01H3/16-00 Instytucji Zarządzającej 
z 07.07.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

- Szacunkowy koszt zadania nr 2 wynosi 6 144 430,00 zł (wartość brutto), w tym:

- w zakresie na świadczenie usługi konsultanta 173 232,00 zł (wartość brutto),

- w zakresie wykonania robót budowlanych 5 971 198,00 zł (wartość brutto) – w tym kwota 577 440,00 zł (wartość brutto) zgodnie z zapisami §2 ust. 1 pkt 16) niniejszego Porozumienia

finansowane w całości ze środków własnych Gminy Myszków.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, koszt realizacji zadania nr 1 w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 bądź też koszt 
zadania nr 2, wynikający z cen najkorzystniejszych ofert, przekroczy lub będzie niższy od kwot, o których mowa kolejno w ust. 3 i ust. 5 niniejszego Porozumienia, strony niezwłocznie uzgodnią treść aneksu do niniejszego Porozumienia. Sfinansowanie zwiększonych kosztów obciąża w całości Gminę Myszków.

- Płatności Gminy Myszków z tytułu zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego dla zadania nr 2 będą realizowane bezpośrednio przez Gminę Myszków na konto wykonawcy podane na fakturze wystawionej na Gminę Myszków – w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Gminy Myszków.

- Szczegółowe uregulowania dotyczące płatności w ramach realizacji zadania nr 2 oraz zadania nr 1 w zakresie w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 zostaną określone w uzgodnionych przez ZDW w Katowicach oraz Gminę Myszków  wzorach umów w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji przedmiotu zawartej przez Strony umowy na roboty budowlane podwykonawcy, Strony ponoszą odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo, w ten sposób, że ZDW 
w Katowicach odpowiada wyłącznie za wynagrodzenie należne podwykonawcom wykonującym roboty budowlane, usługi i dostawy stanowiące przedmiot zadania nr 1, a Gmina Myszków  odpowiada wyłącznie za wynagrodzenie należne  podwykonawcom wykonującym roboty budowlane, usługi i dostawy stanowiące przedmiot zadania nr 2.

- W przypadku dokonania przez ZDW w Katowicach zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wykonującemu roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące przedmiot zadania nr 2, Gmina Myszków zobowiązana będzie do jego zwrotu w całości na rzecz ZDW 
w Katowicach wraz z wszystkimi innymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z jego zapłatą przez ZDW w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania w tym zakresie. ZDW w Katowicach po otrzymaniu wezwania do zapłaty od podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien niezwłocznie zawiadomić Gminę Myszków przedkładając kopię wezwania i wszelkie informacje (dokumenty) niezbędne w celu weryfikacji zasadności żądania podwykonawcy.

- W przypadku dokonania przez Gminę Myszków zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wykonującemu roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zadania nr 1, ZDW w Katowicach zobowiązany będzie do jego  zwrotu w całości na rzecz Gminy Myszków wraz z wszystkimi innymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z jego zapłatą przez Gminę Myszków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania w tym zakresie. Gmina Myszków po otrzymaniu wezwania do zapłaty od podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinna niezwłocznie zawiadomić ZDW w Katowicach przedkładając kopię wezwania i wszelkie informacje (dokumenty) niezbędne w celu weryfikacji zasadności żądania podwykonawcy.

- W przypadku obciążenia wykonawcy umowy na roboty budowlane karami umownymi przewidzianymi w tej umowie, kary umowne rozliczone zostaną pomiędzy Stronami w ten sposób, że ZDW w Katowicach przysługiwać będą kary umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zadania nr 1, a Gminie Myszków kary umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zadania nr 2.

- Zasady rozliczania przez Strony kar umownych wskazane w ust. 12 stosuje się odpowiednio do rozliczenia przez Strony kar umownych w przypadku obciążenia nimi wykonawcy usług wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego Porozumienia.

- Płatności dotyczące zadania nr 1 w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16, pokrywane ze środków własnych Gminy Myszków stanowią wydatki niekwalifikowane.

§ 5

Prawa autorskie

- Gmina Myszków oświadcza, że przysługują jej wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego Porozumienia, dalej „Dokumentacją” lub „utwór”), w tym wyłączne prawo do rozporządzania Dokumentacją na polach eksploatacji określonych w ust. 2, lub też – najpóźniej w dniu wydania Dokumentacji ZDW w Katowicach – prawa te będą Gminie Myszków przysługiwały. Gmina Myszków zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Gmina Myszków gwarantuje, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone, będą stanowiły wyłączną własność Gminy Myszków.

- Z chwilą wydania egzemplarzy Dokumentacji lub którejkolwiek jej części Gmina Myszków przenosi na ZDW w Katowicach autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach,

- wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera,

- upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.:

    - zainteresowanym wykonawcom ubiegającym się o możliwość realizacji według nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu),

    - w celach promocyjnych i informacyjnych,

    - jako element we wniosku o decyzję pozwolenia na budowę,

    - użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Gminy Myszków związane z realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem przez ZDW w Katowicach.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na ZDW w Katowicach z chwilą wydania ZDW w Katowicach egzemplarza nośnika, na którym Dokumentacja została utrwalona. Z tą samą chwilą przechodzi na ZDW w Katowicach także prawo własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentacja lub utwór został utrwalony, przekazanych ZDW w Katowicach zarówno w formie papierowej, jak i na nośniku elektronicznym.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentację utrwalono - następuje nieodpłatnie

- Gmina Myszków zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni ZDW w Katowicach od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przesądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

- Gmina Myszków oświadcza, że przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,  dla zadania opisanego w §1 ust. 1 pkt. 2) niniejszego Porozumienia zostanie przez nią zawarta umowa o nadzór autorski nad Dokumentacją, w ramach której autor Dokumentacji zobowiąże się do dokonywania zmian, adaptacji, przeróbek, modyfikowania, adaptowania i łączenia utworów z innymi utworami na rzecz Gminy Myszków oraz wyrazi bezwarunkową zgodę na cesję ww. umowy przez Gminę Myszków oraz jej dalsze przenoszenie.

- Gmina Myszków gwarantuje, że uprawnienia do zmiany utworu, o których mowa w ust. 6, będą wykonywane przez autora Dokumentacji.

- Gmina Myszków przeniesie na ZDW w Katowicach uprawnienia wynikające z umowy o nadzór autorski, o której mowa w ust. 6  niezwłocznie po zawarciu umowy o nadzór autorski bez żadnych ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

- ZDW w Katowicach  będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Porozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego  Porozumienia, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których ZDW w Katowicach upoważniony został przez Gminę Myszków na podstawie niniejszego  Porozumienia.

- ZDW w Katowicach na każde uzasadnione żądanie Gminy Myszków zobowiązuje się udzielić Gminie Myszków nieodpłatnego upoważnienia do korzystania z Dokumentacji.

- Strony uzgadniają, że wszelkie prawa autorskie do utworów wykonanych przez wykonawców wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych do tych utworów zostaną przez wykonawców przeniesione i udzielone na rzecz ZDW w Katowicach, który na pisemny wniosek Gminy Myszków udzieli jej stosownej licencji w zakresie dotyczącym zadania nr 2.

§ 6

Osoby do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia

- Do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia po stronnie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach wyznacza się: Joannę Malicką.

- Do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia po stronie Gminy Myszków wyznacza się:

- Katarzynę Chmielę – do spraw związanych z opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 
nr 2 Gminy Myszków oraz związanych z ich realizacją;

- Agnieszkę Irzwikowską – do spraw związanych z procedurami ustawy Pzp.

§ 7

Rozwiązywanie sporów

- Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszego Porozumienia.

- Rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do sądu powszechnego wg właściwości miejscowej dla siedziby Województwa  Śląskiego.

- W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę Stronę.

§ 8

Zmiana Porozumienia

- Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności.

- Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Województwo Śląskie: 								Gmina Myszków: