Załącznik do Uchwały nr 394/172/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21.02.2017 roku

ANEKS NR 2

do Umowy nr 2280/KT/2016 z dnia 26.08.2016 r.

wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.12.2016 r.

zawarty w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………….             -    ……………………………..

2. …………………………………….             -    ……………………………..

a

Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 63-700 Krotoszyn, 
ul. Ostrowska 122, posiadającą REGON: 301568816 i NIP 621 - 18 – 03 – 064, zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Poznaniu, pod numerem KRS 0000593048,

reprezentowana przez:

1. Szymona Piduch             -  Prezesa Zarządu

2. Michała Krauze               -  Wiceprezesa Zarządu

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Umowy nr 2280/KT/2016 z dnia 26.08.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.12.2016 r. Strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 31 maja 2017 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks nr 2 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna.

Zarząd Województwa Śląskiego                                                 Centrum Wynajmu Nieruchomości 
6 Spółka Akcyjna