Załącznik do Uchwały nr 607/247/V/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13.03.2018 r.

Aneks 3

z dnia .................... 2018 r.

do Porozumienia nr  54/KT/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222 z późn. zmianami )

pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: |  |
| --- | --- |
| Stanisława Dąbrowy | Wicemarszałka Województwa Śląskiego |
| Michała Gramatyki | Wicemarszałka Województwa Śląskiego |
| a |  |
| Miastem i Gminą Pilica, z siedzibą w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 reprezentowanym przez Burmistrza Artura Janosika |  |
| zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści: |  |

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 54/KT/2016 z dnia 30.06.2016 r.  wraz z Aneksem nr 1 z dnia 2.11.2016 r.   i Aneksem nr 2 z dnia 16.10.2017 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 7 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na  14 grudnia 2018 r."

2. zmienić brzmienie § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1 ust.3 zawiera się na okres do 31 grudnia  2018 r.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Województwo Śląskie | Miasto i Gmina Pilica |
| --- | --- |