Załącznik do Uchwały nr 548/245/V/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6.03.2018 r.

Aneks 2

z dnia .................... 2018 r.
do Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie - część wojewódzka
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222 z późn. zmianami )

pomiędzy :

	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	Michała Gramatyki
	Wicemarszałka Województwa Śląskiego

	Stanisława Dąbrowy
	Wicemarszałka Województwa Śląskiego

	a

	Gminą  Knurów z siedzibą w Knurowie przy ul. dr. Floriana Ogana 5 reprezentowaną przez Prezydenta Adama Ramsa 

	zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:


§ 1. 
Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 47/KT/2017 z dnia 26.07.2017r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.10.2017 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 7 na następujące: "Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania - części wojewódzkiej rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust.5 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2019 r."

2. § 2 ust. 1 na następujące: "Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji dokumentacji projektowej, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu oraz  opłaty różne w tym administracyjne niezbędne do realizacji zadania" .

2. § 2 ust. 2 na następujące: „Gmina Knurów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w 2019 r. wysokości 35 % kosztu określonego w ust.1.”.

3. § 3 ust. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Knurów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) I transza w wysokości do 100.000 zł w 2018 r.,  po wykonaniu i odebraniu części zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

2) II transza w wysokości do 1.500.000 zł w 2019 r., po wykonaniu i odebraniu części zadania, ze środków stanowiących całość pomocy finansowej Gminy dla Województwa Śląskiego oraz środków własnych Województwa Śląskiego,

3) III transza w pozostałej wysokości w 2019 r. r., po wykonaniu i odebraniu całości zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego."

5. 7.  § 11 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2019 r."

§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

	Województwo Śląskie
	Gmina Knurów


      

 
	   WICEMARSZAŁEK


    Michał Gramatyka 

    WICEMARSZAŁEKU


     Stanisław Dąbrowa 
	         PREZYDENT


         Adam Rams 


	Id: 66A6C3EC-7FB8-437D-A523-C24684C29ED0. Projekt
	Strona 1



